แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ2559

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี2559 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี2559 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี2559 (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท) |  |
| 1 | งานบริหารงานทั่วไป | ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย | 1 โครงการ | / | / | / |  | / |  | / |  | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | 500,000 |  |  |
| 2 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนเลียบหนองสบห้วย ช.11 | 1 โครงการ | / | / | / |  | / |  | / |  | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | 1,300,000 |  |  |
| 3 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนธาราสวาท ช.2 | 1 โครงการ | / | / |  |  | / |  | / |  | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มิ.ย.60 | 1,290,000 |  |  |
| 4 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัย ช.17 | 1 โครงการ | / | / |  |  |  | / | / |  | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มิ.ย.60 | 2,640,000 |  |  |

ลายมือชื่อ พ.อ.อ.………………………………….ผู้จัดทำ    ลายมือชื่อ……………………….……………….ผู้รับผิดชอบ     ลายมือชื่อ……………………….……………….ผู้รับผิดชอบ     ลายมือชื่อ……………………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(รุ่งฤเดช   เพียจำปา)                                  (นางรัชนีกร   โทอิ้ง)                                            (นายเจษฎา   พวงเงิน)                                   (นายวัชรินทร์   รุณจักร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                            ผู้อำนวยการกองคลัง			           ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย                        นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ2560

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี2560 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี2560 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี2560 (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท) |  |
| 4 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการถนนอากาศพัฒนา | 1 โครงการ | / | / |  |  | / |  | / |  | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มิ.ย.60 | 1,150,000 |  |  |
| 5 | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสวรรค์ดิลก | 1 โครงการ | / | / |  | / | / |  | / |  | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มิ.ย.60 | 2,000,000 |  |  |
| 6 | งานพาณิชย์ | โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ | 1 โครงการ | / | / |  |  |  | / | / |  | เม.ย.60 | มิ.ย.60 | ก.ย.60 | 3,000,000 |  |  |

ลายมือชื่อ พ.อ.อ.………………………………….ผู้จัดทำ     ลายมือชื่อ……………………….……………….ผู้รับผิดชอบ     ลายมือชื่อ……………………….……………….ผู้รับผิดชอบ     ลายมือชื่อ……………………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(รุ่งฤเดช   เพียจำปา)                                  (นางรัชนีกร   โทอิ้ง)                                            (นายเจษฎา   พวงเงิน)                                   (นายวัชรินทร์   รุณจักร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                            ผู้อำนวยการกองคลัง			           ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย                        นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย